** Obec Trnovec nad Váhom**

Materiál č. 1 na 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 19.06.2017

K bodu programu 2:**„** **Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“**

**1. Dôvodová správa**

***Predkladá:*** *Ing. Július Rábek, starosta obce*

**Dôvodová správa k materiálu č. 1 na 25. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom**

**Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva predložená na 25. zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017 dňa 19. júna 2017**

**Uznesenie OZ č. 221/2017 bod 1 zo dňa 10. apríla 2017**

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

**1.berie na vedomie** príspevok ohľadne artézskej studne v centre obce a navrhuje vykonať prieskum vo veci technickej a finančnej realizácie nového vrtu. Termín: zasadnutie OZ jún 2017

**Plnenie:** Obec na základe uznesenia oslovila viaceré firmy, ktoré sa takouto činnosťou zaoberajú. Podarilo sa nájsť dve firmy, ktoré obec následne oslovila na predloženie ich ponúk. Firmy poslali svoje cenové ponuky, referencie. Zástupca jednej z nich, p. Ing. Pospiech, si prišiel pozrieť lokalitu osobne, vypočul si zámery obce. Obec následne hľadala údaje aj v archíve. Podarilo sa nájsť pár informácií, ktoré budú prednesené na zasadnutí OZ.

**Uznesenie obecného zastupiteľstva je splnené.**

**Uznesenie OZ č. 225/2017 bod 4 zo dňa 15.mája 2017**

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

**4.doporučuje** spracovať harmonogram rozostavaných a plánovaných investícií do konca volebného obdobia. Termín: do 31.05.2017

**Plnenie:** V zmysle vyššie uvedeného uznesenia bolo starostom obce zvolané stretnutie poslancov, na ktorom bol prerokovaný pripravený harmonogram rozostavaných a plánovaných investícií. Poslanci OZ vzali daný plán na vedomie a navrhli poradie dôležitosti investovania a realizácie.

**Plánovaná aktivita Predpokladaná suma Už v rozpočte Refundácia Vlastné náklady**

Zberný dvor 561 450,05 € 390 000 € 533 377,35 € 28 072,70 €

s technológiami

Technický dvor 547 162 € 250 000 € 547 162 €

Hasičská zbrojnica 216 000 € ? 216 000 €

+ prístavba

+ cesta 85 000 € 85 000 €

Kúria 1 217 400 € 50 000 € 160 000 €

**Uznesenie obecného zastupiteľstva je týmto splnené.**